# TasList

🏡 ĐÀ LẠT BĐS CRM — TASK LIST TRIỂN KHAI

Hệ thống CRM BĐS trên nền tảng Laravel Backend + Telegram WebApp

Tổng số tasks: 42   |   🔴 Ưu tiên Cao: 35   |   🟡 Trung bình: 7   |   Migration: 4   Backend: 26   Telegram: 15

| ID | Module | Tên Task | Mô Tả Chi Tiết / Acceptance Criteria | Layer | Assignee | Ưu Tiên | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | DB Migration | Tạo migration: thêm cột status vào bảng crm_deals_commission | Thêm ENUM: pending_deposit ¦ deposited ¦ notarizing ¦ completed ¦ cancelled. Default: pending_deposit | Migration | TREA | Cao | 0.5h |
| 1.2 | DB Migration | Tạo migration: chuẩn hóa cột status trong bảng crm_deals_products | ENUM: sent_info ¦ sent_location ¦ sent_legal ¦ customer_feedback ¦ booking_created ¦ viewed_success ¦ viewed_failed ¦ negotiating ¦ waiting_finance | Migration | TREA | Cao | 0.5h |
| 1.3 | DB Migration | Tạo migration: tạo bảng crm_deals_product_bookings (nếu chưa có) | Các cột: id, crm_deals_products_id (FK), booking_date, booking_time, status (ENUM), customer_feedback (text nullable), internal_note (text nullable), created_at, updated_at | Migration | TREA | Cao | 1h |
| 1.4 | DB Migration | Kiểm tra & tạo index cho các bảng liên quan | Index: crm_deals_products(deal_id), crm_deals_products(property_id), crm_deals_product_bookings(crm_deals_products_id), crm_deals_commission(deal_id, sale_id) | Migration | TREA | Trung bình | 0.5h |
| 2.1 | Backend - Model | Tạo/cập nhật Model CrmDealsProduct | Thêm $casts status => Enum, khai báo $fillable đầy đủ, quan hệ: belongsTo Deal, belongsTo Property, hasMany Bookings | Backend | TREA | Cao | 1h |
| 2.2 | Backend - Model | Tạo Model CrmDealsProductBooking | Khai báo $fillable, $casts (booking_date => date, status => Enum), quan hệ: belongsTo CrmDealsProduct | Backend | TREA | Cao | 1h |
| 2.3 | Backend - Model | Cập nhật Model CrmDealsCommission | Thêm cột status vào $fillable và $casts. Thêm quan hệ belongsTo Deal, belongsTo Property, belongsTo Sale (User) | Backend | TREA | Cao | 0.5h |
| 2.4 | Backend - Model | Tạo Enum Classes cho Laravel | Tạo: App\Enums\DealsProductStatus, App\Enums\BookingStatus, App\Enums\CommissionStatus với đầy đủ cases và label() method tiếng Việt | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 3.1 | Bất Động Sản | API: Tạo BĐS (POST /api/properties) | Validate đầy đủ thông tin, lưu DB với status=pending_verify. Return property_id | Backend | TREA | Cao | 2h |
| 3.2 | Bất Động Sản | API: Operator verify BĐS (PATCH /api/properties/{id}/verify) | Operator duyệt BĐS, cập nhật status=verified, trigger gửi notification cho customer + user owner | Backend | TREA | Cao | 2h |
| 3.3 | Bất Động Sản | Notification: Gửi thông báo khi BĐS được duyệt | Gửi qua message channel (Telegram bot) tới: customer liên quan + user chủ BĐS. Nội dung: tên BĐS, địa chỉ, link xem chi tiết | Backend + Telegram | TREA | Cao | 2h |
| 3.4 | Bất Động Sản | Telegram: Form tạo BĐS trên Webapp Telegram | Multi-step form: Loại BĐS → Vị trí → Pháp lý → Giá → Upload ảnh → Xác nhận. Gọi API backend | Telegram | TREA | Cao | 4h |
| 4.1 | Leads | API: Tạo Lead thủ công (POST /api/leads) | User/Sale tạo lead, lưu thông tin: tên, SĐT, nhu cầu, nguồn. Status default: new | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 4.2 | Leads | API: Operator gán Lead cho Sale (POST /api/leads/{id}/assign) | Gán lead_id + sale_id, tạo bản ghi deal_assign, trigger notification cho sale được gán | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 4.3 | Leads | Notification: Thông báo Sale khi nhận Lead mới | Gửi Telegram message tới Sale: tên lead, SĐT, nhu cầu sơ bộ, link mở webapp để xử lý | Telegram | TREA | Cao | 1.5h |
| 4.4 | Leads | Telegram: Giao diện quản lý Lead cho Sale | List lead được gán, xem chi tiết, nút 'Xác nhận Lead' / 'Liên hệ thành công' chuyển sang tạo Deal | Telegram | TREA | Cao | 3h |
| 5.1 | Deal | API: Tạo Deal từ Lead đã xác nhận (POST /api/deals) | Sale xác nhận nhu cầu khách → tạo Deal. Liên kết lead_id, customer_id, sale_id. Status: active | Backend | TREA | Cao | 2h |
| 5.2 | Deal | Notification: Thông báo tạo Deal thành công | Gửi thông báo tới: Public group, Sale Admin group, Sale phụ trách, Customer, User chủ BĐS (nếu có). Template đầy đủ thông tin deal | Backend + Telegram | TREA | Cao | 2.5h |
| 5.3 | Deal | API: Lấy danh sách Deal theo Sale (GET /api/deals) | Filter: status, date range. Include: customer info, property count, booking count, last activity | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 5.4 | Deal | API: Chi tiết Deal (GET /api/deals/{id}) | Trả về đầy đủ: deal info, customer, danh sách crm_deals_products, bookings, commission info | Backend | TREA | Cao | 1h |
| 6.1 | CRM - Chăm Khách | API: Gửi BĐS cho khách trong Deal (POST /api/deals/{id}/products) | Thêm property_id vào deal, tạo bản ghi crm_deals_products với status=sent_info. Kèm gửi Telegram tới customer | Backend + Telegram | TREA | Cao | 2.5h |
| 6.2 | CRM - Chăm Khách | API: Cập nhật trạng thái chăm sóc BĐS (PATCH /api/deals/products/{id}) | Sale cập nhật status: sent_location, sent_legal, customer_feedback, v.v. Bắt buộc note nếu status=viewed_failed | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 6.3 | CRM - Chăm Khách | API: Lấy danh sách BĐS đã gửi trong Deal (GET /api/deals/{id}/products) | Trả về list BĐS kèm status hiện tại, note, booking gần nhất, lịch sử cập nhật | Backend | TREA | Cao | 1h |
| 6.4 | CRM - Chăm Khách | Telegram: Giao diện chăm sóc BĐS cho Sale | Card từng BĐS với inline buttons: Cập nhật trạng thái ¦ Đặt lịch xem ¦ Xem phản hồi. Hiển thị timeline trạng thái | Telegram | TREA | Cao | 4h |
| 6.5 | CRM - Chăm Khách | Notification: Gửi thông tin BĐS cho Customer qua Telegram | Template gửi BĐS: ảnh đại diện, tên, địa chỉ, giá, diện tích, link xem chi tiết, nút phản hồi | Telegram | TREA | Cao | 2h |
| 7.1 | Booking | API: Tạo lịch hẹn xem BĐS (POST /api/deals/products/{id}/bookings) | Tạo booking với: booking_date, booking_time, note. Status mặc định: scheduled. Validate không trùng lịch của sale | Backend | TREA | Cao | 2h |
| 7.2 | Booking | API: Cập nhật kết quả sau khi xem BĐS (PATCH /api/bookings/{id}) | Cho phép cập nhật status: completed_success ¦ completed_negotiating ¦ completed_failed ¦ rescheduled ¦ cancelled. Bắt buộc customer_feedback nếu failed | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 7.3 | Booking | API: Dời lịch hẹn (PATCH /api/bookings/{id}/reschedule) | Cập nhật booking_date, booking_time mới. Status → rescheduled. Gửi thông báo tất cả bên liên quan | Backend | TREA | Trung bình | 1h |
| 7.4 | Booking | Notification: Thông báo tạo/thay đổi lịch xem BĐS | Gửi tới: Sale, Customer, User chủ BĐS. Nội dung: địa chỉ BĐS, ngày giờ hẹn, tên các bên tham gia | Telegram | TREA | Cao | 2h |
| 7.5 | Booking | Telegram: Giao diện đặt lịch và cập nhật kết quả xem nhà | Date/time picker, form nhập feedback sau xem, quick-reply buttons: Ưng ý ¦ Đang thương lượng ¦ Không ưng ý (bắt buộc note) | Telegram | TREA | Cao | 3h |
| 8.1 | Commission | API: Tạo Commission khi chốt Deal (POST /api/deals/{id}/commission) | Lưu: app_commission, lead_commission, owner_commission, sale_commission, sale_id, property_id. Status: pending_deposit | Backend | TREA | Cao | 2h |
| 8.2 | Commission | API: Cập nhật trạng thái Commission (PATCH /api/commissions/{id}) | Chuyển trạng thái theo flow: pending_deposit → deposited → notarizing → completed ¦ cancelled. Validate đúng thứ tự flow | Backend | TREA | Cao | 1.5h |
| 8.3 | Commission | Notification: Thông báo khi có Commission mới / thay đổi trạng thái | Gửi tới: Sale phụ trách, Sale Admin. Nội dung: tên BĐS, địa chỉ, số tiền commission, trạng thái mới | Telegram | TREA | Cao | 1.5h |
| 8.4 | Commission | API: Báo cáo Commission của Sale (GET /api/commissions/report) | Filter: sale_id, date range, status. Tổng hợp: tổng tiền theo status, số deal, danh sách chi tiết | Backend | TREA | Trung bình | 2h |
| 8.5 | Commission | Telegram: Giao diện quản lý Commission cho Sale & Admin | Sale xem commission của mình. Admin xem tổng + filter theo sale. Nút cập nhật trạng thái (Admin only) | Telegram | TREA | Trung bình | 3h |
| 9.1 | Notification | Tạo NotificationService tập trung (Laravel Service) | Service class xử lý tất cả gửi tin: sendToUser(), sendToGroup(), sendToCustomer(). Log lịch sử gửi. Retry khi fail | Backend | TREA | Cao | 3h |
| 9.2 | Notification | Tạo Telegram Message Templates | Template cho: BĐS mới duyệt, Lead mới, Deal tạo, BĐS gửi khách, Lịch hẹn, Kết quả xem, Commission. Dùng Markdown format | Telegram | TREA | Cao | 2h |
| 9.3 | Notification | Cấu hình Telegram Group Channel | Setup: Public group (thông báo BĐS mới), Sale Admin group, kênh riêng từng Sale. Cấu hình bot permission cho từng group | Telegram | TREA | Cao | 2h |
| 10.1 | Testing | Viết Unit Test cho Enum Classes | Test đủ cases, test label() method, test transition hợp lệ/không hợp lệ giữa các status | Backend | TREA | Trung bình | 1.5h |
| 10.2 | Testing | Viết Feature Test cho API: Property → Lead → Deal flow | Test toàn bộ luồng: tạo property → verify → tạo lead → gán sale → xác nhận → tạo deal | Backend | TREA | Trung bình | 2h |
| 10.3 | Testing | Viết Feature Test cho API: Deal → Booking → Commission flow | Test luồng: gửi BĐS → đặt lịch → cập nhật kết quả → tạo commission → cập nhật trạng thái | Backend | TREA | Trung bình | 2h |
| 10.4 | Testing | Manual Test: Toàn bộ luồng trên Telegram Webapp | Test thực tế: Sale thao tác trên Telegram, kiểm tra notification gửi đúng, dữ liệu lưu đúng DB | Telegram | TREA | Cao | 3h |

CHÚ THÍCH LAYER

■ Migration  Tạo/chỉnh sửa database schema qua Laravel migration file   ■ Backend  Laravel API, Model, Service, Controller   ■ Telegram  Telegram Webapp UI, Bot notifications   ■ Backend + Telegram  Cần triển khai cả hai layer

Lưu ý: Tất cả migration phải được review và chạy trước khi bắt đầu các task Backend liên quan đến bảng đó.

# Workflow

Các chức năng:

- Tạo bất động sản=> Operator Đà Lạt BĐS Verify bất động sản đảm bảo pháp lý có thể giao dịch được ngay =>thành công gửi thông báo qua message channel cho customer, user - là người gửi BĐS để bán

- Tạo leads () =>do user thêm vào, hay các nguồn khác

- Operator Đà Lạt BĐS:Thông báo cho Sale xử lý Lead() => Tạo deal_assign =>

- Xác nhận Lead()=> Sale liên hệ customer để xác định: chính xác như cầu leads và kết nối chăm deal=> nếu thành công tạo Deal, Deal assign => Thông báo  public group ()thông báo cho group Sale Admin() thông báo cho sale () thông báo user() thông báo cho customer()

- Bước vòng lặp chăm khách để ra được booking xem nhà và chốt Deal : Sale sẽ lần được gửi động sản cho khách hàng thông qua message channel () =>    sử dụng bảng crm_deads_products  (id, deal_id, property_id,status, note) .
Trường status trong bảng crm_deads_products của bạn nên được quy chuẩn thành các Enum (ví dụ):

- sent_info: Gửi thông tin (khởi tạo điểm chạm).

- sent_location: đã gửi vị trí

    - Sent_legal: đã gửi pháp lý

- customer_feedback: Nhận phản hồi (kèm note chi tiết).

- booking_created: Chốt lịch xem.

- viewed_success: Đã xem và ưng ý.

- viewed_failed: Đã xem và không ưng ý (bắt buộc kèm note lý do).

- negotiating: Đang thương lượng giá.

- waiting_finance: Chờ tài chính/ngân hàng.

- Booking() tạo lịch hẹn đi xem bds => sau khi xem phản hồi để tối ưu thông tin chăm sóc khách hàng lần sau nếu chưa chốt.=>Message Channel: Thông báo cho các bên tham gia chuẩn bị.
CẤU TRÚC BẢNG crm_deals_product_booking ĐỀ XUẤT

Để đáp ứng được việc đánh giá data sau này, bảng này cần lưu lại thời gian, trạng thái và đặc biệt là "lý do" (Feedback).

- id (PRI, bigint)

    - Crm_deads_products_id  (bigint) -

- booking_date (date) - Ngày hẹn xem.

- booking_time (time) - Giờ hẹn xem.

- status (Enum) - Cực kỳ quan trọng để chia luồng (Xem chi tiết bên dưới).

- customer_feedback (text, nullable) - Ghi nhận trực tiếp lời chê/khen của khách.

- internal_note (text, nullable) - Ghi chú riêng của Sale (VD: "Khách đi xe gầm thấp, cạ gầm lúc vào hẻm").

- created_at, updated_at

Các Enum cho trường status trong bảng crm_deals_product_booking:

- scheduled: Đã lên lịch hẹn.

- rescheduled: Đã dời lịch (do thời tiết, kẹt xe...).

- cancelled: Đã hủy hẹn (trước khi xem).

- completed_success: Đã xem và khách ưng ý (Tiền đề chốt Deal).

- completed_negotiating: Đã xem, ưng ý nhưng đang ép giá/thương lượng.

- completed_failed: Đã xem nhưng rớt (Không ưng ý).

- Chuẩn bị công chứng()=> Pháp lý Nếu chốt sẻ tạo deal-commission(
	app_commission (double)

created_at (timestamp, NULL, nullable)

deal_id (bigint)

id (PRI, bigint)

lead_commission (double)

notes (varchar, NULL, nullable)

owner_commission (double)

property_id (bigint)

sale_commission (double)

sale_id (bigint)

updated_at

) và gửi thông báo cho các người tham gia giao dịch sale => qua giai đoạn chuẩn bị nhận cọc công chứng(). Thêm cột “status” để quản lý tình trạng deal-commission.

pending_deposit: Chờ cọc (Khách đã chốt giá, đang chờ chuyển tiền/ký giấy cọc).

deposited: Đã cọc (Tiền cọc đã vào, đang chờ ngày ra công chứng).

notarizing: Đang công chứng (Đã lên lịch/đang xử lý hồ sơ tại phòng công chứng).

completed: Hoàn tất (Hợp đồng công chứng xong, tiền đã thanh toán đủ, hoa hồng sẵn sàng chia).

cancelled: Hủy/Bể kèo (Khách bỏ cọc, chủ đền cọc, rớt hồ sơ ngân hàng hoặc vướng pháp lý phút chót).

- Chuẩn bị công chứng()=> Pháp lý

# Guide test

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CRM TRÊN TELEGRAM

(Dành cho Đội ngũ Sales & Quản lý)

## 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống CRM tích hợp trên Telegram giúp Sales quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ khi nhận khách (Lead) đến khi chốt giao dịch (Deal) và nhận hoa hồng, ngay trên điện thoại di động mà không cần truy cập máy tính.

Các phân hệ chính:

1. Quản lý Lead: Nhận và xử lý khách hàng tiềm năng.

2. Quản lý Deal: Theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng theo từng giao dịch.

3. Gửi BĐS & Chăm sóc: Gửi thông tin nhà đất cho khách và cập nhật phản hồi.

4. Đặt Lịch Xem (Booking): Quản lý lịch hẹn dẫn khách.

5. Hoa Hồng (Commission): Theo dõi doanh thu và trạng thái nhận tiền.

## 2. CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG & QUY TRÌNH

### PHẦN 1: QUẢN LÝ LEAD (KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG)

Mô tả: Hệ thống tự động phân bổ khách hàng mới cho Sales và gửi thông báo qua Telegram.

Quy trình làm việc:

1. Nhận thông báo: Bot gửi tin nhắn "Bạn nhận được 1 Lead mới" kèm thông tin cơ bản (Tên, Nhu cầu).

2. Xem chi tiết: Bấm nút "Xem Lead" trên tin nhắn để mở WebApp.

3. Xử lý:

- Gọi điện/Nhắn tin cho khách.

- Bấm "Xác nhận" (Chuyển trạng thái contacted ).

- Nếu khách thiện chí, bấm "Tạo Deal" (Chuyển thành Deal để chăm sóc sâu).

Giao diện & Thao tác:

- Vị trí: Tin nhắn Bot -> WebApp Lead Detail.

- Nút bấm: Xác nhận , Tạo Deal .

### PHẦN 2: QUẢN LÝ DEAL (GIAO DỊCH)

Mô tả: Hồ sơ giao dịch chính thức của khách hàng. Tại đây Sales sẽ thực hiện các hoạt động chăm sóc cụ thể.

Quy trình làm việc:

1. Truy cập: Từ thông báo "New Deal Created" hoặc danh sách Deal trong WebApp.

2. Thông tin: Xem ngân sách, nhu cầu chi tiết, lịch sử tương tác.

3. Hành động chính: Gửi BĐS phù hợp cho khách (Xem Phần 3).

Kết quả mong đợi:

- Deal được tạo thành công với trạng thái New .

- Khách hàng nhận được thông báo (nếu có kết nối Telegram).

### PHẦN 3: GỬI BĐS & CẬP NHẬT TRẠNG THÁI (CHĂM SÓC)

Mô tả: Sales chọn BĐS từ kho hàng và gửi cho khách xem. Hệ thống ghi nhận lịch sử gửi.

Quy trình & Thao tác (Trên WebApp Deal):

1. Gửi BĐS:

- Sales chọn BĐS trong kho -> Bấm "Gửi cho khách".

- Khách nhận được tin nhắn Telegram chứa: Ảnh, Giá, Diện tích, Link chi tiết.

- Trạng thái BĐS trong Deal: Đã gửi thông tin .

2. Cập nhật phản hồi:

- Bấm vào BĐS trong danh sách Deal.

- Chọn "Cập nhật trạng thái" .

- Chọn: Khách đã xem , Khách thích , Khách chê (Bắt buộc nhập lý do nếu chê).

Kết quả mong đợi:

- Khách nhận được tin nhắn BĐS đẹp, chuyên nghiệp.

- Hệ thống lưu lại BĐS nào khách thích/không thích để Sales lọc nguồn tốt hơn.

### PHẦN 4: ĐẶT LỊCH XEM NHÀ (BOOKING)

Mô tả: Tạo lịch hẹn dẫn khách đi xem thực tế.

Quy trình & Thao tác:

1. Tạo Lịch:

- Tại màn hình Deal -> Chọn BĐS khách muốn xem.

- Bấm nút "Đặt lịch" .

- Chọn: Ngày , Giờ , Ghi chú .

- Bấm "Tạo lịch hẹn" .

2. Thông báo: Bot gửi lịch hẹn cho: Sales, Khách hàng, Chủ nhà (nếu có).

3. Cập nhật kết quả: Sau khi đi xem về, Sales cập nhật: Thành công (Ưng ý) hoặc Thất bại (Kèm lý do).

Kết quả mong đợi:

- Lịch không bị trùng.

- Các bên đều nhận được nhắc nhở.

### PHẦN 5: QUẢN LÝ HOA HỒNG (COMMISSION)

Mô tả: Sales theo dõi khoản hoa hồng của mình từ các giao dịch chốt thành công.

Quy trình & Thao tác:

1. Truy cập: Menu Bot -> "Hoa hồng của tôi" -> WebApp Commission.

2. Xem báo cáo:

- Tổng hoa hồng dự kiến/thực nhận.

- Danh sách các khoản theo trạng thái: Chờ cọc , Đã cọc , Công chứng , Hoàn tất .

3. Nhận thông báo: Khi Admin cập nhật trạng thái (ví dụ: "Đã nhận tiền cọc"), Bot sẽ báo ngay cho Sales.

## 3. FAQ & TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP (DÀNH CHO SALES)

Q1: Tôi lỡ quên cập nhật trạng thái Lead thì sao?

- A: Hệ thống sẽ nhắc nhở sau 24h nếu Lead vẫn ở trạng thái "Mới". Hãy cập nhật sớm để không bị tính là chậm trễ KPI.

Q2: Khách hàng chê BĐS thì tôi phải làm gì?

- A: Vào Deal -> Chọn BĐS đó -> Cập nhật trạng thái Khách không ưng -> Bắt buộc nhập lý do (VD: Hẻm nhỏ, Giá cao). Điều này giúp Admin hỗ trợ tìm nguồn khác tốt hơn cho bạn.

Q3: Tôi muốn dời lịch xem nhà thì làm thế nào?

- A: Vào mục Booking (hoặc Deal) -> Chọn lịch hẹn -> Bấm "Dời lịch" -> Chọn giờ mới. Hệ thống sẽ gửi thông báo lại cho khách.

Q4: Tại sao tôi không thấy hoa hồng dù đã chốt?

- A: Hoa hồng được tạo bởi Admin hoặc khi bạn bấm "Chốt Deal" và được duyệt. Nếu chưa thấy, hãy liên hệ Sale Admin để kiểm tra trạng thái duyệt.

# Report

## 4. BẢNG TỔNG HỢP CÁC TASK ĐÃ HOÀN THÀNH (KỸ THUẬT)

Nhóm Task Tên Task Mô tả Kỹ thuật Trạng thái 4. Lead API & DB Tạo bảng crm_leads , API POST /leads , POST /assign . ✅ Hoàn thành Notification Bot gửi tin nhắn cho Sale khi có Lead mới. ✅ Hoàn thành UI WebApp Giao diện chi tiết Lead, nút Confirm/Convert. ✅ Hoàn thành 5. Deal API & DB Tạo bảng crm_deals , quan hệ với Lead/Customer. API CRUD. ✅ Hoàn thành Notification Thông báo đa kênh (Public, Admin, Sale, Customer). ✅ Hoàn thành UI WebApp Giao diện chi tiết Deal, danh sách BĐS trong Deal. ✅ Hoàn thành 6. Care API Product Thêm BĐS vào Deal ( crm_deals_products ), Update status. ✅ Hoàn thành Notification Template tin nhắn BĐS gửi khách (Ảnh, Giá, Link). ✅ Hoàn thành UI WebApp Modal cập nhật trạng thái, hiển thị Badge màu sắc. ✅ Hoàn thành 7. Booking API Booking Tạo bảng crm_deals_product_bookings . API Create/Reschedule. ✅ Hoàn thành Notification Thông báo lịch xem nhà cho các bên. ✅ Hoàn thành UI WebApp Form đặt lịch (Date/Time picker). ✅ Hoàn thành 8. Commission API & Report Tạo bảng crm_deals_commissions . API Report & Filter. ✅ Hoàn thành Notification Thông báo biến động số dư/trạng thái hoa hồng. ✅ Hoàn thành UI WebApp Dashboard xem tổng hoa hồng & danh sách chi tiết. ✅ Hoàn thành 10. Testing Unit Test Test các Enum Status (Đảm bảo logic trạng thái đúng). ✅ Hoàn thành Feature Test (Đang cập nhật) Cấu hình lại Middleware Auth cho Sales. ⚠️ Pending

| Nhóm Task | Tên Task | Mô tả Kỹ thuật | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Lead | API & DB | Tạo bảng crm_leads , API POST /leads , POST /assign . | ✅ Hoàn thành |
|  | Notification | Bot gửi tin nhắn cho Sale khi có Lead mới. | ✅ Hoàn thành |
|  | UI WebApp | Giao diện chi tiết Lead, nút Confirm/Convert. | ✅ Hoàn thành |
| 5. Deal | API & DB | Tạo bảng crm_deals , quan hệ với Lead/Customer. API CRUD. | ✅ Hoàn thành |
|  | Notification | Thông báo đa kênh (Public, Admin, Sale, Customer). | ✅ Hoàn thành |
|  | UI WebApp | Giao diện chi tiết Deal, danh sách BĐS trong Deal. | ✅ Hoàn thành |
| 6. Care | API Product | Thêm BĐS vào Deal ( crm_deals_products ), Update status. | ✅ Hoàn thành |
|  | Notification | Template tin nhắn BĐS gửi khách (Ảnh, Giá, Link). | ✅ Hoàn thành |
|  | UI WebApp | Modal cập nhật trạng thái, hiển thị Badge màu sắc. | ✅ Hoàn thành |
| 7. Booking | API Booking | Tạo bảng crm_deals_product_bookings . API Create/Reschedule. | ✅ Hoàn thành |
|  | Notification | Thông báo lịch xem nhà cho các bên. | ✅ Hoàn thành |
|  | UI WebApp | Form đặt lịch (Date/Time picker). | ✅ Hoàn thành |
| 8. Commission | API & Report | Tạo bảng crm_deals_commissions . API Report & Filter. | ✅ Hoàn thành |
|  | Notification | Thông báo biến động số dư/trạng thái hoa hồng. | ✅ Hoàn thành |
|  | UI WebApp | Dashboard xem tổng hoa hồng & danh sách chi tiết. | ✅ Hoàn thành |
| 10. Testing | Unit Test | Test các Enum Status (Đảm bảo logic trạng thái đúng). | ✅ Hoàn thành |
|  | Feature Test | Cấu hình lại Middleware Auth cho Sales. | ⚠️ Pending |